1차 프로젝트 기획안

2026년      2 월    26일

- 과정명 : [기업맞춤 PBT] 클라우드 AI 서비스 G 과정

- 과정 기간 : 2025.08.18 ~ 2026.03.12

| 팀명 | 미정 |
| --- | --- |
| 팀원 | 김준서, 임정현 |
| 프로젝트 주제 | 미정 |
| 기술 키워드 | Front-End : HTML, CSS, Vanilla JS, AWS Amplify Back-End : Python, MSA, Amazon Bedrock, JWT DB : AWS RDS for PostgreSQL, pgvector Infrastructure: Amazon EKS, AWS Fargate, VP, ALB DevOps & Security: Amazon ECR, Docker, GitHub Actions, Blue-Green Deployment, Security Group, IAM |
| 프로젝트 목적 | - 복잡하고 찾기 힘든 학사 규정의 접근성 개선 대학의 학칙이나 장학 규정 등은 문서 양이 방대하고 내용이 어려워 학생들이 원하는 정보를 찾기 매우 힘듦. 이를 해결하기 위해 질문만 하면 정확한 규정을 찾아 답변해주는 AI 에이전트를 개발하여 정보 검색의 불편함을 해소하고자 함. - 수강신청 등 트래픽 집중 시 서비스 마비 방지 기존의 단순한 서버 구조는 수강신청처럼 사용자가 한꺼번에 몰릴 때 사이트가 느려지거나 멈추는 고질적인 문제가 있음. 이를 방지하기 위해 서버를 여러 개로 쪼개 관리하는 MSA와 EKS 환경을 구축하여 어떤 상황에서도 끊김 없는 서비스를 제공하기 위함임. - 업데이트 중 서비스 중단(점검 중) 불편함 제거 새로운 기능을 추가하거나 오류를 수정할때마다 “서버 점검 중” 이라며 사이트를 닫아야 하는 불편함이 큼. 신규 버전을 교체하며 트래픽을 넘기는 블루-그린(Blue-Green) 배포 방식을 도입하여, 사용자가 이용 중에도 중단 없이 업데이트가 가능한 시스템을 만들고자 함. - 개인 정보 및 학내 보안 데이터의 안전한 관리 학생들의 개인정보과 대학 내부의 비공개 규정은 외부 유출 시 큰 문제가 될 수 있음. VPC와 보안 그룹 설정을 통해 외부 침입을 막는 인프라 방화벽을 세팅하여, 안전하게 데이터를 보호할 수 있는 신뢰도 높은 환경을 구축하고자 함. |
| 프로젝트 수행 방향 (개발일정 및 역할분담) | 개발 일정 1주 : 기획 및 인프라 기초 구축 2주 : 기능 구축 및 파트간 연동 3주 : 디버깅 및 발표 자료 제작 - 세부일정은 WBS 참조 역할 분담 Full-stack - 김준서, 임정현 |
| 프로젝트 수행 도구 (개발 환경) | F/E Visual Studio Code, Figma, AWS Amplify B/E Visual Studio Code, DBeaver, Docker, Amazon Bedrock Cloud Amazon EKS, ECR, RDS, VPC, Security Group 기타 GitHub, GitHub Actions |
| 필수 기능 (주요 구현 기능) | - RAG 기반 AI 학사 행정 에이전트 대학 학칙 및 규정집 데이터를 Amazon Bedrock 과 pgcetor를 통해 학습시켜, 사용자의 질문 의도에 부합하는 정확한 근거 기반 정보를 제공하고 실시간 질의응답이 가능한 지능형 학사 가이드 시스템 구축 - MSA 아키텍처 및 고가용성 인프라 운영 전체 시스템을 기능별 마이크로서비스(MSA)로 분리하여 Amazon EKS 환경에서 독립적으로 운영하고, 서비스 부하에 따른 유연한 확장성 및 시스템 안정성을 확보한 클라우드 네이티브 환경 구현 - 역할 기반 보안 인증 및 행정 대시보스 JWT 기반의 보안 인증 체계를 통해 학생과 관리자의 권한을 엄격히 분리하고, 사용자 맞춤형 학사 공지 및 개인별 학업 성취도/상태를 시각화하여 제공하는 통합 운영 관리 인터페이스 제공 - 무중단 배포 및 자동화 파이프라인(CI/CD) GutHub Actions와 Blue-Green 배포 전략을 연동하여 코드 수정 시 서비스 중단 없는 자동 업데이트 체계를 마련하고. AWS Amplift를 통한 프론트엔드 배포 최적화로 개발 생산성 및 운영 신뢰성 극대화 |
| 수행 계획 | - 요구사항 분석 및 시스템 아키텍처 설계 서비스 흐름 및 시나리오 기획: 학사 규정 기반 AI 질의응답 시나리오 및 사용자별 서비스 이용 흐름 정의 인프라 및 DB 모델링: Amazon EKS 기반 MSA 구조 설계 및 pgvector를 활용한 벡터 데이터베이스(RDS) 구조 기획 화면 와이어프레임 제작: Figma를 활용하여 챗봇 인터페이스 및 행정 대시보드 등 주요 페이지 UI 설계 - 클라우드 인프라 및 데이터 환경 구축 AWS 핵심 인프라 프로비저닝: VPC 네트워크 설계 및 Amazon EKS 클러스터. RDS 인스턴스 등 개인별 배포 환경 초기 구축 AI 데이터 전처리: 대학 학칙 및 규정집 데이터를 수집하여 텍스트 추출 및 임베딩을 통한 벡터 데이터 베이스 적재 개발 환경 최적화: Docker 컨테이너 환경 설정 및 팀원 간 기술 스택 동기화를 위한 공통 라이브러리 정의 - 도메인별 풀스택 기능 구현 AI 에이전트 및 백엔드 개발: Python(FAST API)을 활용한 마이크로서비스 구축 및 Amazon Bedrock API 연동을 통한 RAG 로직 구현 프론트엔드 UI 구축: Vanilla JS 기반 웹 인터페이스 제작 및 AWS Amplify를 통한 정적 웹 호스팅 연동 테스트 API 연동 테스트: 각 도메인별 UI와 백엔드 API 간 데이터 통신 확인 및 AI 답변 정확도 1차 검증 - CI/CD 배포 자동화 및 무중단 전략 적용 배포 파이프라인 구축: GitHub Actions와 Amazon ECR을 연동하여 코드 Push 시 컨테이너 이미지가 자동 빌드/배포되는 환경 마련 무중단 배포 검증: Blue-Green 배포 전략을 적용하여 서비스 중단 없는 업데이트 및 버전 전환 프로세스 테스트 보안 설정 고도화: IAM 역할 분리 및 보안 그룹(Security Group) 설정을 통한 인프라 레벨의 접근 제어 강화 - 전체 시스템 통합 및 개인별 실환경 배포 도메인 간 기능 통합: AI 검색 서비스와 인증/행정 서비스 간 데이터 연동 및 최종 시스템 통합 테스트 실시 개인 계정 최종 배포: 각자의 AWS 계정 환경에서 전첸 아키텍처가 정상 작동하는지 확인하고 실제 서비스 시나리오 기반 최종 점검 인프라 성능 모니터링: EKS 노드 상태 및 RDS 쿼리 응답 속도 등을 체크하여 실제 운영 환경에서의 안정성 확보 - 시스템 최적화 및 프로젝트 완료 버그 수정 및 응답 튜닝: 테스트 중 발견된 오류 수정 및 AI 프롬프트 엔진니어링을 통한 답변 품질 최적화 UI/UX 고도화: 사용자 편의성 향상을 위한 디자인 디테일 수정 및 웹 반응형 레이아웃 최종 점검 성과 정리 및 발표 준비: 시연 영상 촬영, 기술 블로그/문서 정리 및 프로젝트 최종 PPT 제작 |